САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

Студент	Хованский Виктор Сергеевич
Факультет	Информационных технологий и программирования
Кафедра	Компьютерных технологий		Группа	M4136с
Направление	01.04.02 Прикладная математика и информатика
Руководитель	Шопырин Д.Г., канд. техн. наук, доцент каф. ТП
Дисциплина	Современные проблемы прикладной математики и информатики
Наименование темы		Проектирование архитектуры рекрутинговой системы
c применением UML

№ п/п	Наименование этапа	Дата завершения		Оценка и подпись руководителя
		Планируемая	Фактическая
1	Изучение требований к системе	30.09.2016	30.09.2016
2	Выделение сущностей и связей	30.11.2016	30.11.2016
3	Проектирование архитектуры и зависимостей компонентов	31.12.2016	27.12.2016

Студент	« »                          2016
Руководитель	« »                          2016